Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ruben Mansilla Villena 21.233.277-1 Eduardo Compan 17.082.874-7 Carlos Araya Alejandro Gysling 19.056.749-4 |
| --- | --- |
| Rut | 21.233.277-1 17.082.874-7 19.056.749-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | GATI MOP- Gestión de Activos Tecnológicos e Informáticos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo y arquitectura de software: Abordados mediante la construcción del backend y el frontend del sistema y la definición de una arquitectura. Gestión de bases de datos: Implica el diseño y la implementación del modelo relacional para garantizar la persistencia y centralización. Gestión de proyectos de TI e inteligencia empresarial: Vinculados a la resolución de un problema empresarial crítico y a la implementación de un módulo de análisis para apoyar la toma de decisiones. |
| Competencias | Desarrollo de soluciones de software: Construcción del sistema desarrollando funcionalidades transaccionales básicas (CRUD) para gestionar el inventario de hardware y licencias. Modelado y administración de bases de datos: Diseño e implementación de una base de datos centralizada y segura garantizando la integridad, trazabilidad y el historial del ciclo de vida de los activos tecnológicos. Arquitectura y despliegue del sistema: Implementación y configuración del entorno de la aplicación mediante contenedores Docker, asegurando un despliegue escalable. Análisis de negocio e integración de sistemas: Diseño de soluciones que aporten valor a la gestión mediante la implementación de un módulo de análisis, la planificación de adquisiciones, y desarrollo de integraciones para ampliar la funcionalidad del sistema a través de la interacción con servicios externos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? El problema central radica en la ausencia de un sistema centralizado para la gestión y trazabilidad del ciclo de vida de los activos tecnológicos y de las licencias de software de la institución. Actualmente, el control se realiza mediante planillas Excel, correos electrónicos y consultas manuales, lo que genera búsquedas lentas y dificultad para validar cuál registro está vigente. Esto dificulta responder con rapidez y respaldo documental ante auditorías, procesos de baja o planificación de nuevas adquisiciones. Es altamente relevante para la carrera porque aborda la necesidad empresarial crítica de digitalizar y asegurar la integridad de la información. - Pérdida de trazabilidad histórica en las asignaciones, devoluciones o bajas de equipos. - Ineficiencia crítica al desvincular funcionarios, al no saber con exactitud qué recursos recuperar. - Falta de vinculación entre las Órdenes de Compra (OC) y el stock físico real. - Riesgos de rechazo o inconsistencias en auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) y en la justificación presupuestaria ante procesos de EVALTIC por no poder demostrar con datos confiables la obsolescencia técnica del parque informático. - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). Impacta directamente al área de Soporte Informático, que actualmente debe reconstruir información mediante cruces manuales que consumen tiempo y pueden producir diferencias entre registros. También afecta a las jefaturas que requieren información consolidada sobre la disponibilidad y estado de los equipos para tomar decisiones. - ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? GATI aporta valor al transformar registros dispersos en información operacional y de gestión con trazabilidad. Disminuirá las búsquedas manuales, mantendrá registros consistentes y permitirá reconstruir el ciclo de vida de cada activo, respaldando cada movimiento con evidencia. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Señala qué se espera lograr con el proyecto (objetivo) y describe brevemente en qué consistiría, cómo planeas abordar la problemática presentada en el apartado anterior. Se espera desarrollar GATI como un sistema web centralizado que permita registrar, consultar y controlar los activos tecnológicos y licencias de software. La solución conectará cada activo con su origen, responsable, documentación e historial, aplicando perfiles de acceso y conservando un historial auditable para la operación y gestión institucional. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Justifica cómo se relaciona tu Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera y, en particular, con las competencias del perfil de egreso que seleccionaste anteriormente. ¿De qué manera se relaciona el Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera? ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar? El proyecto requiere aplicar directamente competencias de desarrollo y arquitectura de software para la construcción del backend y frontend de un sistema web modular. Además, exige poner en práctica la gestión de bases de datos mediante el modelado y administración de una base de datos centralizada y segura, garantizando la persistencia y trazabilidad de los activos. |
| Relación con los intereses profesionales | Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales. ¿Cuáles son tus intereses profesionales? ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional? El proyecto permite consolidar el interés por el desarrollo de soluciones de software integrales y la gestión de proyectos de TI. Participar en la creación de un sistema que automatiza procesos críticos y genera indicadores de inteligencia empresarial contribuye al crecimiento profesional en áreas de análisis de negocio, despliegue de sistemas y arquitectura de bases de datos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: - Duración del semestre - Horas asignadas a la asignatura - Materiales requeridos - Factores externos que facilitan su desarrollo - Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos El desarrollo es factible porque se utilizará una metodología tradicional en cascada que permite organizar secuencialmente las etapas de análisis, diseño, construcción, integración y validación durante el semestre. La arquitectura propuesta es modular y utilizará un modelo de datos no relacional (FireStore) enfocado en el alcance funcional inicial (MVP), lo que hace controlable el tiempo de desarrollo. Contar con un equipo de cuatro integrantes (Ruben Mansilla, Eduardo Compan, Alejandro Gysling y Carlos Araya) facilita la distribución de responsabilidades y tareas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Describe el o los objetivos generales de tu trabajo. Estos representan las grandes metas del proyecto que realizarás, de manera que te servirán de guía para que, una vez finalizado todo el proceso, puedas contrastar el resultado con lo planificado y así ver en qué medida fue posible cumplirlo. Desarrollar una versión funcional inicial de GATI como sistema web modular y centralizado para gestionar la trazabilidad del ciclo de vida de los activos tecnológicos y las licencias de software, desde su adquisición hasta su devolución, reasignación o baja, integrando historial, evidencias, consultas e indicadores que apoyen el control operativo y la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Describe los objetivos específicos del proyecto. Estos permiten aterrizar el trabajo y trazar procedimientos concretos a seguir. Se desprenden del objetivo general. - OE1: Levantar y documentar el proceso actual de gestión de activos tecnológicos y licencias, identificando actores, fuentes de información, reglas de negocio, necesidades, requisitos funcionales y no funcionales, criterios de aceptación y una línea base para evaluar el resultado del proyecto. - OE2: Diseñar una arquitectura modular, un modelo de datos no relacional en FireStore y un esquema de seguridad basado en roles que relacionen orden de compra, activo o licencia, inventario, usuario, acta, historial y movimiento, incorporando auditabilidad. - OE3: Implementar los mantenedores de datos maestros y los procesos transaccionales de adquisición, inventario, asignación, entrega, devolución, reasignación y baja, vinculando actas o evidencias y preservando el historial de responsables y cambios. - OE4: Desarrollar consultas, reportes e indicadores de gestión sobre disponibilidad, asignación, estado, antigüedad y nivel de trazabilidad, facilitando la búsqueda de antecedentes y el apoyo a la planificación y a la toma de decisiones. - OE5: Diseñar e implementar una capa de integración desacoplada con una API, utilizando un entorno real de prueba o un servicio simulado que permita verificar el intercambio, la validación y el manejo seguro de datos. - OE6: Verificar el cumplimiento funcional, técnico y documental de GATI mediante una estrategia de pruebas, casos de prueba, matriz de trazabilidad, registro de defectos y evidencias de ejecución, evaluando los resultados frente a los requisitos y criterios de aceptación definidos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo. Para abordar la problemática y cumplir con los objetivos trazados, el equipo utilizará la metodología tradicional en cascada. Esta metodología fue seleccionada porque permite seguir una secuencia lógica y estructurada alineada con los objetivos específicos del proyecto: - Análisis (OE1): Se levantará la línea base, los requisitos funcionales y no funcionales, y los criterios de aceptación. - Diseño (OE2): Se estructurará la arquitectura modular, el modelo de datos no relacional en FireStore y la matriz de seguridad. - Construcción (OE3 y OE4): Se desarrollarán los módulos transaccionales, mantenedores, consultas e indicadores de gestión. - Integración (OE5): Se acoplará la API externa (en entorno de pruebas o simulado) para consolidar el intercambio de datos. Validación y Pruebas - (OE6): Se ejecutarán los casos de prueba y se documentará la matriz de trazabilidad para asegurar la calidad final. - El proyecto será abordado de manera grupal por los integrantes Ruben Mansilla, Eduardo Compan, Alejandro Gysling y Carlos Araya.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Especificación de Requisitos de Software (ERS) y Línea Base | Documento que detalla el levantamiento del proceso actual y propuesto, catálogo de requisitos funcionales y no funcionales (incluyendo la seguridad basada en roles), reglas de negocio y criterios de aceptación iniciales. | (Responde al OE1). Es la base ineludible de la metodología en cascada; justifica el alcance funcional de GATI y establece los criterios contra los cuales se validará el software al finalizar. |
| Avance (Fase 2) | Documento de Arquitectura y Modelo de Datos | Entregable técnico que incluye el diseño de la arquitectura modular, el modelo de datos no relacional (FireStore), el diccionario de datos y el esquema de seguridad (matriz de permisos). | (Responde al OE2). Asegura que el desarrollo técnico soporte la trazabilidad, concurrencia y seguridad de la información antes de iniciar la programación de los módulos. |
| Avance (Fase 2) | Contrato de API y Diseño de Integración | Definición técnica del intercambio de datos para la ingesta de las órdenes de compra (endpoints, JSON requests/responses, validaciones). | (Responde al OE5). Previene riesgos de integración, garantizando que la comunicación con servicios externos o simulados esté definida antes de la construcción. |
| Final (Fase 3) | Sistema GATI Funcional y Matriz de Trazabilidad | Código fuente, scripts de base de datos operativos (inventario, asignaciones, actas) y una Matriz de Trazabilidad que relaciona cada requisito (ERS) con sus casos de prueba aprobados. | (Responde al OE3, OE4 y OE6). Es el producto central y la evidencia de calidad que demuestra que el software construido cumple exactamente con lo solicitado en la fase de análisis. |
| Final (Fase 3) | Actas de Aceptación y Manuales de Usuario/Técnico | Documentación de transición que incluye guías de uso del sistema y el Acta de Cierre formal firmada por el patrocinador (Sebastián Valdés). | Demuestra el cierre exitoso del proyecto según los estándares de gestión PMBOK utilizados, asegurando la transferencia del producto al área de Soporte Informático. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestión de proyectos informáticos (Análisis integral de procesos) | 1. Levantamiento de Requisitos y Análisis del Proceso (Fase 1) | Analizar el proceso actual de Soporte, identificar actores y definir los requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio para la trazabilidad. | Reuniones con el patrocinador, documentación existente (Excels, actas), herramientas ofimáticas. | 2 Semanas | Rubén Mansilla (Analista de Sistemas) | Facilitador: Acceso directo al área de Soporte Informático. Dificultad: Resistencia al cambio; se mitigará con validaciones tempranas de prototipos. |
| Construcción de modelos arquitectónicos y modelos de datos | 2. Diseño de Arquitectura y Modelo de Datos (Fase 1) | Definir la estructura no relacional (FireStore) y la arquitectura de software (servicios centralizados) que soportará la trazabilidad requerida. | Herramientas de modelado de datos, documentación de Google Cloud/FireStore. | 2 Semanas | Eduardo Compan (Desarrollador y Arquitecto) | Restricción: No se puede iniciar sin la ERS congelada (modelo en cascada). Requiere un diseño robusto para evitar refactorizaciones severas. |
| Construcción de programas y rutinas de variada complejidad | 3. Desarrollo de Módulos Transaccionales (Fase 2) | Programar los mantenedores de inventario, registro de compras, vinculación de usuarios y generación del historial (asignaciones y devoluciones). | IDE de desarrollo, BD FireStore, Framework Frontend, Capa gratuita cloud. | 5 Semanas | Eduardo Compan (Desarrollador y Arquitecto) | Observación: Representa la carga técnica más pesada. Requerirá programación colaborativa del equipo (objetivo: 25% participación cruzada). |
| Transformación de datos e Implementación de soluciones integrales | 4. Desarrollo de Dashboards e Integración API (Fase 2) | Construir los reportes de consulta dinámica y desarrollar la capa de integración para consumir datos del origen de las compras. | Entorno de desarrollo, simulador de API (Postman/Mock server). | 3 Semanas | Rubén Mansilla / Eduardo Compan | Dificultad: Riesgo de falla de acceso institucional. Si ocurre, dependeremos de construir un mock server realista y seguro. |
| Pruebas de certificación y resolución de vulnerabilidades | 5. Ejecución de Pruebas y Aseguramiento de Calidad (Fase 3) | Ejecutar los casos de prueba, probar la seguridad por roles, registrar defectos y actualizar la matriz de trazabilidad asegurando la calidad. | Entorno de pruebas, plan de testing, herramientas de registro de bugs.. | 3 Semanas | Alejandro Gysling (Diseñador y QA) | Dificultad: Detectar bugs críticos tardíamente retrasará los hitos. Se mitigará probando módulos progresivamente a medida que se libere código. |
| Gestión de proyectos informáticos | 6. Despliegue, Aceptación y Cierre (Fase 3) | Preparar el ambiente final, documentar despliegue, obtener la firma de aceptación del cliente (Sebastián Valdés) y consolidar lecciones aprendidas. | Entorno productivo gratuito, actas de aceptación, repositorio documental. | 2 Semanas | Carlos Araya (Jefe de Proyecto) | Facilitador: Aplicar revisiones semanales previas permitirá un proceso de cierre administrativo fluido sin sorpresas funcionales. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Propuesta del Proyecto | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y Arquitectura |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Inicial |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Entrega Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.